지능형 도로체계(ITS) 프로젝트 작업 로그

2026년 9월 2일 (최종)

github.com/mussinv6-commits/its-anomaly-detection

# 1. 오전 ~ 오후: 개발 및 리팩터링

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| DB 구조 리팩터링 | track_id를 진짜 외래키(FK)로 연결 — Track 원본 테이블 신설 |
| 학습형 이상탐지 준비 | Isolation Forest 모듈, 학습 스크립트 추가 |
| 3단계: 차량 추적 | IOU 전역 최적 매칭 + 클래스 검증으로 고도화, 단위테스트 PASS |
| 4단계: 파이프라인 연결 | main.py가 새 DB 구조로 Track 생성 → flow_features 적재 → 이상탐지 기록까지 완성 |
| 5단계: 이상탐지 검증 | 과속·역주행·급정거·불법정차 4개 규칙 단위테스트 — 7/7 PASS |
| 8단계: 대시보드·API | api.py 수정, /detections /stats 엔드포인트 추가 |
| 검출 정확도 개선 | YOLOv8n → YOLOv8s로 모델 교체 |
| 기획 문서 | PRD를 RICE 스코어링·검증계획 포함한 실무형으로 재작성 |

# 2. 오후: 실제 영상 파이프라인 검증 및 버그 수정

| 문제 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 역주행 오탐 | 정상 방향을 고정값(1,0)으로 가정 | 영상 앞부분으로 방향 자동 캘리브레이션, 양방향 도로는 2개 방향 모두 인정 |
| 속도 값이 프레임마다 급변 | 2프레임만으로 순간 속도 계산 | 5프레임 평균으로 스무딩 (급정거는 순간속도로 별도 판단해 민감도 유지) |
| 대시보드 시간이 9시간 어긋남 | DB에 UTC로 저장 | 로컬시간(KST)으로 저장하도록 변경 |
| /records API 500 에러 | 세션 종료 후 관계 데이터 접근 (DetachedInstanceError) | joinedload로 세션이 열려있을 때 미리 로드 |

# 3. 최종 검증 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 전체 파이프라인 실행 | 실제 영상(1.mp4) 처리 — 556프레임, 155대 차량 추적 성공 |
| 이상탐지 실동작 | 과속·급정거 실시간 감지 및 DB 저장 확인 (대시보드 표시까지 확인) |
| 차량 추적 단위테스트 | 5프레임 ID 유지 확인 — PASS |
| 이상탐지 규칙 단위테스트 | 7/7 케이스 PASS |

# 4. 다음 할 것

- 실제 영상 기반 flow_features로 train_isolation_forest.py 재학습 (6단계)

- 번호판 인식(ocr.py) 실사진 테스트 (7단계)

- 대시보드 결과 화면 캡처해서 발표자료·포트폴리오에 반영 (9단계)

# 5. 오늘의 핵심 교훈

- 단위테스트를 통과한 로직도, 실제 데이터로 돌리면 예상 못한 문제(양방향 도로, 노이즈, 시간대)가 드러난다.

- 문제 원인을 서버 로그(Traceback)에서 정확히 찾아내는 것이 해결의 8할이었다.

- 완벽한 설계보다, 발견한 문제를 빠르게 리팩터링해 나가는 과정 자체가 실무 역량으로 남는다.