지능형 도로체계(ITS) 프로젝트 작업 로그

2026년 9월 1일

github.com/mussinv6-commits/its-anomaly-detection

# 1. 오늘 완료한 것

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 환경 | Python 3.11 가상환경(its) 구축, requirements.txt 설치 |
| 1단계: 데이터 수집 | Kaggle 데이터셋 다운로드 및 data/raw 정리 (이미지 1,183장) |
| 2단계: 차량 검출 | YOLOv8(detect.py) 동작 확인 — 이미지 1장에서 차량 3대 검출 성공 |
| DB 구축 | SQLite → PostgreSQL(its DB) 전환, anomaly_records / detection_records 테이블 생성 |
| DB 데이터 적재 | 전체 이미지 검출 실행 → 실검출 결과 5,712건 저장 (populate_db.py) |
| 번호판 로직 | 한국 번호판 형식(숫자2~3+한글1+숫자4) 정규식 검증 추가 (ocr.py) |
| 형상관리 | GitHub 저장소(mussinv6-commits/its-anomaly-detection) 생성 및 push 완료 |

# 2. 검출 결과 통계

| 클래스 | 차종 | 검출 건수 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 승용차 | 4,260건 |
| 7 | 트럭 | 661건 |
| 3 | 오토바이 | 458건 |
| 5 | 버스 | 391건 |

# 3. 내일 할 것

- 3단계: 차량 추적 로직 구현 (같은 차량에 ID 유지) — src/tracker.py

- 4단계: 이동 벡터/속도 산출 (프레임 간 위치 변화 계산)

- git 커밋 이메일 설정 확인 및 커밋/push 습관화

# 4. 다음에 추가할 것 (백로그)

| 순서 | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 5단계 | 이상탐지 규칙 설계 (정체·역주행·급정거·불법정차·과속) | 프로젝트 핵심 차별점 |
| 6단계 | 통계 기반 고도화 (이상치/outlier 판단) | 데이터분석 역량 어필 포인트 |
| 7단계 | 번호판 인식 실사진 테스트 | 정규식 로직은 완성, 실제 이미지 검증 필요 |
| 8단계 | 대시보드 + PC 연동 (api.py, dashboard.html) | FastAPI 서버 실행 테스트 |
| 9단계 | 테스트 및 발표자료 정리 | 검출 통계·정확도 수치 포함 |
| 부가 | requirements.txt 버전 고정 재정비 | 현재 버전 미고정 상태 |
| 부가 | README에 오늘 트러블슈팅 과정 요약 추가 | 발표자료·면접 스토리로 활용 가능 |