지능형 도로체계(ITS) 프로젝트 작업 로그

2026년 9월 2일 (진짜 최종)

github.com/mussinv6-commits/its-anomaly-detection

# 1. 개발 및 리팩터링

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| DB 구조 리팩터링 | track_id를 진짜 외래키(FK)로 연결 — Track 원본 테이블 신설 |
| 학습형 이상탐지 준비 | Isolation Forest 모듈, 학습 스크립트 추가 |
| 3단계: 차량 추적 | IOU 전역 최적 매칭 + 클래스 검증으로 고도화, 단위테스트 PASS |
| 4단계: 파이프라인 연결 | main.py가 Track 생성 → flow_features 적재 → 이상탐지 기록까지 완성 |
| 5단계: 이상탐지 검증 | 과속·역주행·급정거·불법정차 4개 규칙 단위테스트 — 7/7 PASS |
| 8단계: 대시보드·API | api.py 수정, /detections /stats 엔드포인트 추가 |
| 검출 정확도 개선 | YOLOv8n → YOLOv8s로 모델 교체 |
| 기획 문서 | PRD를 RICE 스코어링·검증계획 포함한 실무형으로 재작성 |

# 2. 실제 영상 파이프라인 검증 및 버그 수정

| 문제 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| 역주행 오탐 | 정상 방향을 고정값(1,0)으로 가정 | 영상 앞부분으로 방향 자동 캘리브레이션, 양방향 도로 2방향 모두 인정 |
| 속도 값 프레임마다 급변 | 2프레임만으로 순간 속도 계산 | 5프레임 평균 스무딩 (급정거는 순간속도로 별도 판단) |
| 대시보드 시간 9시간 어긋남 | DB에 UTC로 저장 | 로컬시간(KST) 저장으로 변경 |
| /records API 500 에러 | 세션 종료 후 관계 데이터 접근 (DetachedInstanceError) | joinedload로 세션 열린 상태에서 미리 로드 |

# 3. 번호판 인식(OCR) 검증 및 통계화

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 실전 테스트 | 합성 번호판 이미지(EasyOCR)로 인식 검증, 원문·신뢰도 디버그 기능(read_debug) 추가 |
| 오인식 원인 분석 | 굵은 폰트·테두리 근접이 숫자 오인식(예: '가'→'7') 유발 확인, 해상도 2배·테두리 제거로 개선 |
| 인식률 통계화 | ocr_attempts 테이블 신설 — 시도마다 성공/실패 기록, 성공률(%) 산출 |
| 정규식 검증 | 형식(숫자2~3+한글1+숫자4)에 안 맞으면 오탐 자동 필터링 확인 |

# 4. 대시보드 기능 확장

| 기능 | 내용 |
| --- | --- |
| 실시간성 시각화 | "마지막 갱신 시각" + 깜빡이는 표시등으로 5초 자동갱신(GET)을 눈으로 확인 가능하게 함 |
| POST 기능 실동작 구현 | /demo/anomaly(버튼 클릭 시 DB 즉시 저장), /upload(영상 업로드 시 백그라운드 파이프라인 자동 실행) |
| Chart.js 도입 | 카드/표 대신 차종별 막대, 이상유형별 막대, 번호판 인식률 도넛 차트로 시각화 |
| 여러 영상 비교 도구 | batch_compare.py — 영상 여러 개 일괄 처리 후 차량수·평균속도·이상유형별 비교표 출력 |

# 5. 간이 속도 예측 모델 (이상탐지 → 예측 확장)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델 설계 | 최근 3프레임 속도(t-3,t-2,t-1)로 다음 속도(t)를 예측하는 RandomForestRegressor |
| 학습 데이터 | flow_features 23,841건 (실제 영상 처리로 누적된 시계열 데이터) |
| 검증 결과 | 평균 절대 오차(MAE) 5.56km/h |
| 활용 | predict_sudden_drop_risk() — 예측 속도가 급감하면 급정거를 사전 경고 |
| 대시보드 반영 | speed_predictions 테이블, 위험/정상 비율 도넛 차트, 예측 시도 내역 테이블, 데모 버튼 |

# 6. 최종 검증 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 전체 파이프라인 실행 | 실제 영상(1.mp4) — 556프레임, 155대 차량 추적 성공 |
| 이상탐지 실동작 | 과속·급정거 실시간 감지 및 DB 저장, 대시보드 표시까지 확인 |
| 단위테스트 | 추적 PASS · 이상탐지 7/7 PASS · 예측 로직 PASS |
| GET/POST 동작 | 5초 자동조회(GET)와 버튼 기반 즉시저장(POST) 모두 실사용 확인 |
| 속도 예측 정확도 | MAE 5.56km/h (평균속도 대비 오차율 약 10~15%) |

# 7. 다음 할 것

- 영상 여러 개로 파이프라인 결과 비교 (batch_compare.py 사용)

- 예측 모델을 main.py 파이프라인에 실제로 연결 (실시간 조기경고)

- train_isolation_forest.py도 실제 flow_features로 재학습 (6단계)

# 8. 오늘의 핵심 교훈

- 단위테스트를 통과한 로직도, 실제 데이터로 돌리면 예상 못한 문제(양방향 도로, 노이즈, 시간대)가 드러난다.

- 문제 원인을 서버 로그(Traceback)에서 정확히 찾아내는 것이 해결의 8할이었다.

- 완벽한 설계보다, 발견한 문제를 빠르게 리팩터링해 나가는 과정 자체가 실무 역량으로 남는다.

- 이상탐지(현재 판단)에서 예측(미래 추정)으로 넘어가려면 시계열 데이터 축적이 선행되어야 한다는 것을 직접 확인했다.