지능형 도로체계(ITS) 프로젝트 작업 로그

2026년 9월 2일

github.com/mussinv6-commits/its-anomaly-detection

# 1. 오늘 완료한 것

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| DB 구조 리팩터링 | track_id를 진짜 외래키(FK)로 연결 — Track 원본 테이블 신설 |
| 학습형 이상탐지 준비 | Isolation Forest 모듈(ml_anomaly.py), 학습 스크립트 추가 |
| 3단계: 차량 추적 | IOU 전역 최적 매칭 + 클래스 검증으로 고도화, 단위테스트 PASS |
| 4단계: 파이프라인 연결 | main.py가 새 DB 구조로 Track 생성 → flow_features 적재 → 이상탐지 기록까지 완성 |
| 5단계: 이상탐지 검증 | 과속·역주행·급정거·불법정차 4개 규칙 단위테스트 — 7/7 PASS |
| 8단계: 대시보드·API | api.py 수정, /detections /stats 엔드포인트 추가, 실시간 반영 확인 |
| 검출 정확도 개선 | YOLOv8n → YOLOv8s로 모델 교체 |
| UI 개선 | 대시보드 시간 표시 형식 정리 |
| 기획 문서 | PRD를 RICE 스코어링·검증계획 포함한 실무형으로 재작성 |
| 형상관리 | 오늘 변경사항 전체 GitHub push 완료 |

# 2. 단위테스트 결과

| 테스트 대상 | 결과 |
| --- | --- |
| 차량 추적 로직 (tracker.py) | 5프레임 동안 ID 유지 확인 — PASS |
| 이상탐지 규칙 (anomaly.py) | 과속·역주행·급정거·불법정차 + 오탐 없음 케이스 — 7/7 PASS |

# 3. 내일 할 것

- 실제 영상(video) 확보 후 main.py로 4단계 파이프라인 첫 실행 — 진짜 속도·이상탐지 데이터 생성

- 실제 영상 기반 flow_features로 train_isolation_forest.py 재학습 (6단계)

- 번호판 인식(ocr.py) 실사진 테스트 (7단계)

# 4. 다음에 추가할 것 (백로그)

| 순서 | 작업 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 6단계 | 학습형 이상탐지 고도화 (Isolation Forest 실데이터 학습) | 실제 영상 확보 후 진행 가능 |
| 7단계 | 번호판 인식 실사진 테스트 | 정규식 로직은 완성, 실제 이미지 검증 필요 |
| 9단계 | 테스트 및 발표자료 정리 | 검출 통계·정확도 수치 포함 |
| 부가 | requirements.txt 버전 고정 재정비 | 현재 버전 미고정 상태 |
| 부가 | README에 트러블슈팅 과정 요약 추가 | 발표자료·면접 스토리로 활용 가능 |
| 부가 | Alembic 마이그레이션 도구 도입 | DB 구조 변경 이력 관리 |
| 부가 | 검출 신뢰도 추가 개선 검토 | yolov8m 또는 자체 데이터 파인튜닝 |